| 주차 | 4-1 13주차 | 기간 | 2023.5.22 ~2023.5.28 | 지도교수 | (서명) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 이번주 한일 요약 | - Retargeting - Map 수정 작업 |  |  |  |  |

작성자(학번 이름): 2018182037 조상준

팀명:

<작업 내용>

이번주에 한 일

1. Retargeting

- Retargeting 부분 완료. Jump등의 부자연스러운 애니메이션 대체, 하지만 healing 등의 맞는 애니메이션 애셋 부재로 인해 Healing등의 애니메이션은 적용하지 못함.

2. Map 수정 작업

벽과 바닥의 Material이 같아 어색했던 부분을 층마다 변경, 기존의 전등 부분은 기존의 PointLight를 사용했었는데 Lumen에 빛번짐을 줄이면서 SpotLight가 게임에 적합할 것 같아 RectLight와 SpotLight를 사용하도록 변경

3. 문제점

3-1. Commit 부분 오류

- Git lfs 부분이 데이터를 잘못 넣어서 필요한 대용량 데이터를 못 넣는 문제 발생

- 고객지원 문의 상태

3-2. 지하 1층 접근 불가 오류

(이 앞으로 안가지는 문제 발생, item은 생성되나 Zombie는 생성이 안되고 이동하지 못함)

| 문제점 정리 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 해결방안 |  |  |  |
| 다음주차 | 종합설계 14주차 | 다음기간 | 2023.5.29~ 2024.6.04 |
| 다음주 할일 | - 오류 수정 - 어색한 부분 추가 작업 (무기 위치 부분 등) - 중점연구 이어서 |  |  |
| 지도 교수 Comment |  |  |  |